RescueSync — Gestión Integral de la Emergencia

Entrega 1 — Documento de Proceso y Planificación

DSSD — Diseño de Sistemas de Software Distribuidos

# 1. Diagrama del proceso y explicación textual del flujo

[Insertar aquí la captura del diagrama BPMN exportado desde Bonita Studio — entrega-1/RescueSync.bpmn]

El proceso se dispara con el evento de inicio “Emergencia detectada”, en la lane Municipio. El operador municipal ejecuta la tarea de usuario “Registrar Emergencia”, cargando los datos iniciales del evento.

El Centro Coordinador Regional recibe el caso y ejecuta “Revisar Información y Generar Lotes de Necesidades”, desglosando la emergencia en lotes concretos de recursos requeridos. Luego ejecuta “Publicar Convocatoria y Notificar a la Red de ONGs”, que difunde el pedido a los organismos de rescate.

En la lane ONG / Organismo de Rescate, los organismos ejecutan “Cargar Ofertas de Ayuda”, detallando los recursos y el personal que pueden destinar a cada lote. Esta tarea tiene asociado un evento de borde de tipo temporizador, “Cierre de la Ventana de Recepción de Ofertas”: vencido el plazo estipulado, se cierra automáticamente la carga de nuevas ofertas y el flujo continúa sin esperar más participantes.

La Entidad Nacional / Sistema RescueSync ejecuta dos tareas de servicio en cadena: “Obtener Ofertas de la Red” (consolida las ofertas cargadas) y “Validar en Sistema Nacional y Calcular Cobertura” (valida cada oferta contra el sistema nacional y calcula qué porcentaje de los lotes queda cubierto).

Una compuerta exclusiva evalúa “¿Se cubrieron todos los lotes?”. Si la cobertura es completa, el flujo continúa directamente a la adjudicación. Si la cobertura es incompleta (condición coberturaCompleta == false), el caso pasa al Centro Coordinador Regional, que ejecuta “Evaluar Cobertura y Definir Curso de Acción”.

Esa evaluación alimenta una segunda compuerta exclusiva, “Curso de Acción”, con dos ramas posibles según la variable decisionCoordinador: “Reformular Lotes” (vuelve a “Revisar Información y Generar Lotes de Necesidades” para rehacer el pedido) o “Continuar con Cobertura Parcial” (avanza a la adjudicación aceptando la cobertura obtenida).

El Municipio ejecuta entonces “Adjudicar Ofertas”: el operador visualiza únicamente las ofertas ya validadas y selecciona las que mejor cubren sus necesidades.

La Entidad Nacional ejecuta “Notificar Adjudicación y Registrar Compromiso Nacional”, ejecutando el conector de notificación formal a las ONGs seleccionadas y dejando constancia del compromiso asumido.

El Centro Coordinador Regional supervisa la ejecución con “Monitorear Ejecución del Despliegue”. En paralelo operativo, cada ONG adjudicada ejecuta su propia instancia de “Confirmar Finalización de Actividades” — una tarea de usuario multi-instancia, con una ejecución independiente por cada organismo adjudicado.

El Centro Coordinador cierra el ciclo con “Validar Cierre Operativo Bilateral”, confirmando el cierre junto con cada ONG. Finalmente, la Entidad Nacional ejecuta “Liberar Recursos y Notificar Cierre”, liberando los recursos comprometidos y notificando a los participantes, y el proceso termina en el evento de fin “Emergencia Cerrada”.

# 2. Detalle del grooming de la Etapa 1 (ejecutado)

Objetivo de la etapa: relevamiento del proceso, diagramación del modelo BPMN en Bonita Studio (v7.9.0+), configuración del evento temporizador con sus caminos alternativos y planificación de la gestión del proyecto.

| ID | Tarea | Descripción / Entregable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1.1 | Relevamiento y análisis del proceso RescueSync | Estudio del flujo de la emergencia (Registro, Lotes, Convocatoria, Adjudicación, Compromiso y Cierre). | 8 hs (2 días) |
| T-1.2 | Diagramación del flujo principal BPMN | Modelado de la orquestación general del ciclo de vida en Bonita Studio. | 12 hs (3 días) |
| T-1.3 | Configuración del Timer Event | Modelado de la ventana temporal de recepción de ofertas dentro del motor BPM. | 6 hs (1.5 días) |
| T-1.4 | Implementación de flujos alternativos | Modelado del camino alternativo al vencer el temporizador sin cubrir la totalidad de los lotes (retorno al Centro Coordinador). | 10 hs (2.5 días) |
| T-1.5 | Confección del Grooming inicial y Tablero de Gestión | Desglose de tareas e historias de usuario en herramienta de gestión (Trello, ClickUp o ProjectLibre). | 6 hs (1.5 días) |
| T-1.6 | Revisión y empaquetado de la Entrega 1 | Verificación general del modelo .bos e informe de avance. | 4 hs (1 día) |

Duración total ejecutada (Entrega 1): 46 horas (aprox. 2 semanas de trabajo de equipo).

# 3. Estimación del grooming para la Etapa 2

Objetivo de la etapa: desarrollo del sub-alcance inicial de la aplicación web (formularios de alta de emergencia y ofertas), dockerización de la base de datos PostgreSQL e integración inicial con la API de Bonita.

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Formato HU / Criterios de Aceptación | Duración Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-2.1 | Setup de entorno y Base de Datos | Como desarrollador, quiero desplegar PostgreSQL en Docker para contar con la estructura persistente del sistema. | 8 hs (2 días) |
| HU-2.2 | Formulario Web: Alta de Emergencia y Lotes | Como Operador Municipal / Centro Coordinador, quiero registrar emergencias y desglosar lotes de necesidades para publicar la convocatoria. | 16 hs (4 días) |
| HU-2.3 | Formulario Web: Carga de Ofertas de Ayuda | Como Representante de ONG, quiero cargar y modificar los recursos ofertados dentro del tiempo límite para responder a los lotes. | 14 hs (3.5 días) |
| HU-2.4 | Integración Backend con API de Bonita | Como sistema web, quiero consumir la API de Bonita para instanciar el proceso e inicializar variables de proceso automáticamente. | 12 hs (3 días) |
| HU-2.5 | Conector HTTP GET en Bonita (Timer) | Como motor BPM, quiero realizar una petición HTTP GET al backend web al vencer el temporizador para consultar las ofertas consolidadas. | 10 hs (2.5 días) |
| HU-2.6 | Control de desvíos y Replanificación | Como equipo de proyecto, quiero comparar la estimación de la Etapa 1 contra lo ejecutado para realizar el grooming de la Etapa 3. | 6 hs (1.5 días) |

Duración total estimada (Entrega 2): 66 horas (programadas hasta la entrega del 1/10/2026).